Примерная структура регионального плана мероприятий

по переходу на энергоэффективное освещение

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Вид нормативного**  **правового акта** | **Содержание (участники)** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информационно-методическая работа** | | | | | |
| 1. | Ознакомление лиц, ответственных за проведение закупок и выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, с первоочередными требованиями энергоэффективности:  - первоочередные требования энергоэффективности для зданий, строений, сооружений;  - первоочередные требования энергоэффективности для бюджетной сферы. | Постановление Правительства Российской Федерации  от 07.03.2017 № 275  Постановление Правительства Российской Федерации  от 28.08.2015 № 898  Федеральный закон  от 23.11.2009 № 261-ФЗ | - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  - органы местного самоуправления;  - подведомственные бюджетные учреждения и унитарные предприятия;  - проектные и строительные организации;  - региональный оператор капитального ремонта и аккредитованные им подрядные организации;  - органы строительного надзора;  - органы строительной экспертизы;  - органы жилищного контроля;  - управляющие компании | 1 июля  2017 г. | Департамент экономики |
| 2. | Подготовка типовых требований энергоэффективного освещения для конкурсной документации для заказа строительства новых объектов, проведения капитального ремонта зданий бюджетной сферы и многоквартирных домов |  | - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  - органы местного самоуправления;  - подведомственные бюджетные учреждения и унитарные предприятия;  - региональный оператор капитального ремонта и аккредитованные им подрядные организации | 1 октября  2017 г. | Департамент архитектуры и строительства  Департамент экономики |
| 3. | Организация мониторинга структуры источников света в бюджетных учреждениях |  | Мониторинг ГИС Энергоэффективность» в разрезе региональных органов исполнительной власти и муниципальных образований | 1 июля  2017 г.  Далее ежегодно  1 мая | Департамент экономики |
| 4. | Организация мониторинга освещенности и структуры источников света в системах уличного освещения |  | Мониторинг в разрезе муниципальных образований;  облавтодор | 1 июля  2017 г.  Далее ежегодно  1 марта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. | Размещение на сайтах профильных организаций информации о преимуществах светодиодных ламп и калькуляторов для расчета экономического эффекта |  | - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  - органы местного самоуправления в сфере энергетики, энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, тарифного регулирования, социальной защиты;  - ресурсоснабжающие организации; - единые расчетные центры;  - управляющие компании;  - центры энергосбережения | 1 сентября 2017 г. | Департамент энергетики  Департамент экономики  Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Региональная энергетическая комиссия |
| 6. | Информирование граждан о преимуществах энергоэффективного освещения |  | Статьи и передачи в региональных средствах массовой информации |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент печати и СМИ |
| 7. | Проведение в рамках фестиваля **#ВместеЯрче** тематического мероприятия по популяризации энергоэффективного освещения |  | - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;  - органы местного самоуправления;  - производственные и торговые организации, организации – операторы систем освещения | в сроки проведения фестиваля **#ВместеЯрче** | Департамент экономики  Департамент образования  Департамент культуры |
| **Переход на энергоэффективное освещение в организациях,**  **осуществляющих регулируемые виды деятельности** | | | | | |
| 8. | Информирование регулируемых организаций о необходимости внесения изменений в программу энергосбережения в части перехода на энергоэффективное освещение | Постановление Правительства Российской Федерации  от 27.09.2016 № 971 | - органы тарифного регулирования;  - ресурсоснабжающие организации  Целесообразно рекомендовать использовать организациям единую систему показателей для включения в свои программы | 1 апреля  2017 г. | Региональная энергетическая комиссия |
| 9. | Организация мониторинга за выполнением ресурсоснабжающими организациями первоочередных требований энергетической эффективности |  | - органы тарифного регулирования;  - отраслевые органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации | (срок рассмотрения отчетов) |  |
| **Привлечение инвестиций в повышение энергоэффективности уличного освещения** | | | | | |
| 10. | Утверждение требований (рекомендаций) к энергоэффективности систем уличного освещения |  | Требования к энергоэффективности источников света и использованию систем управления освещением |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент экономики |
| 11. | Подготовка инвестиционных проектов по повышению энергоэффективности и качества уличного освещения за счет частных инвестиций |  | - органы местного самоуправления;  - финансовые институты |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| **Обучение персонала** | | | | | |
| 12. | Проведение региональных семинаров для лиц, ответственных за закупку светотехнической продукции |  |  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 13. | Обучение в рамках программы представителей системных заказчиков |  | Минэнерго России  Минстрой России  Рассматривается возможность проведения обучения в г. Москве | ноябрь  2017 г. | Минэнерго России  Минстрой России |